## Slide 1
CRM Передача
Инструкция
по работе в CRM
Пошаговая памятка: куда зайти, что нажать и как проверить результат.
Для сотрудников передачи
Замечания
Документы
Задачи и материалы
akvilon-peredacha.ru
01 / 12
Notes: Обложка инструкции. Использован только логотип из app/static/brand-logo.png.

## Slide 2
02 · ОБЗОР
Карта функций в CRM
Все функции ниже раскрыты отдельными пошаговыми слайдами.
akvilon-peredacha.ru
02 / 12
01
Автоматическое распознавание актов
Замечания → Добавить с акта
Загрузка PDF и проверка строк
02
Ручное добавление замечаний
Замечания → Добавить вручную
Ввод квартиры, даты и пунктов
03
Кнопка ПО
В форме добавления акта
Повторный осмотр без дублей
04
Генерация АВР
АВР → выбрать помещение
Word по данным CRM
05
Претензии подрядчикам
Подрядчики → раздел работ
Word по исполнителю
06
Выдача задач
Выдача задач → выбрать замечания
Назначение сотруднику
07 Расход материалов
08 Замеры
09 Смена пароля
10 Excel и отчеты
Notes: Страница 2 содержит все функции, которые далее показываются в инструкции.

## Slide 3
03 · ЗАМЕЧАНИЯ
Добавление замечаний автоматически
PDF-акт распознается в CRM, но перед сохранением строки нужно проверить.
akvilon-peredacha.ru
03 / 12
1
Откройте форму
В левом меню нажмите Замечания, затем Добавить с акта.
2
Загрузите PDF
Нажмите Выберите PDF и приложите акт осмотра.
3
Проверьте распознавание
CRM покажет квартиру, дату, пункт и текст каждой строки.
4
Снимите лишние галочки
Если строку не нужно заносить, уберите галочку Оставить.
5
Сохраните
Поставьте подтверждение проверки и нажмите Сохранить.
Важно
Строка без галочки не сохраняется, даже если в ней остался текст.
Notes: Добавление замечаний автоматически. Слайд содержит конкретные действия пользователя в CRM.

## Slide 4
04 · ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР
Кнопка ПО при повторном осмотре
ПО используется, когда загружается акт повторного осмотра по квартире с уже существующими замечаниями.
akvilon-peredacha.ru
04 / 12
1
Включите ПО
В форме акта нажмите кнопку ПО перед сохранением.
2
Проверьте новые строки
Оставьте галочки только у новых замечаний из повторного акта.
3
Сохраните акт
CRM переведет старые невыполненные замечания в Выполнено.
4
Проверьте дубли
Идентичные замечания остаются как есть и не создают вторую строку.
5
Если CRM предупреждает
Сообщение про ПО означает, что в квартире уже много замечаний.
Результат
Старые строки закрываются, новые добавляются со статусом Не выполнено.
Notes: Кнопка ПО при повторном осмотре. Слайд содержит конкретные действия пользователя в CRM.

## Slide 5
05 · ЗАМЕЧАНИЯ
Добавление замечаний вручную
Ручной ввод нужен, если PDF не подходит или замечание нужно добавить без акта.
akvilon-peredacha.ru
05 / 12
1
Откройте форму
Зайдите в Замечания и нажмите Добавить вручную.
2
Выберите помещение
Укажите квартиру или коммерцию, затем дату осмотра.
3
Выберите пункт
В каждой строке выберите пункт от 10 и выше.
4
Введите текст
Запишите замечание в поле Замечание. Можно добавить несколько строк.
5
Сохраните
Проверьте галочки, при повторном осмотре включите ПО.
Защита
Если в квартире уже есть замечания и добавляется несколько пунктов, CRM просит поставить ПО.
Notes: Добавление замечаний вручную. Слайд содержит конкретные действия пользователя в CRM.

## Slide 6
06 · АВР
Генерация АВР
АВР формируется по данным квартиры и замечаниям, которые уже есть в CRM.
akvilon-peredacha.ru
06 / 12
1
Откройте раздел
В левом меню нажмите АВР.
2
Выберите помещение
Найдите квартиру или коммерцию через поиск.
3
Проверьте данные
Проверьте собственника, телефон, дату и список замечаний.
4
Нажмите Сформировать
CRM подготовит документ Word.
5
Скачайте файл
Откройте Word и проверьте реквизиты перед отправкой.
Перед созданием
Если данных собственника нет, заполните карточку помещения.
Notes: Генерация АВР. Слайд содержит конкретные действия пользователя в CRM.

## Slide 7
07 · ПОДРЯДЧИКИ
Претензии подрядчикам
Претензия создается по выбранному подрядчику и его невыполненным работам.
akvilon-peredacha.ru
07 / 12
1
Откройте Подрядчики
Перейдите в Подрядчики и выберите нужный раздел работ.
2
Проверьте пункт
Фильтруйте замечания по пункту и статусу.
3
Выберите подрядчика
В карточке подрядчика должны быть почта и телефон.
4
Нажмите претензию
Сформируйте Word по выбранным замечаниям.
5
Проверьте исполнителя
Если вы не Передача(Офис), CRM подставит данные аккаунта Передача(Офис).
Важно
Пункт 26 называется Отступное (ТМЦ). Доп. соглашение не должно появляться как пункт 47.
Notes: Претензии подрядчикам. Слайд содержит конкретные действия пользователя в CRM.

## Slide 8
08 · ЗАДАЧИ
Выдача задач сотрудникам
Раздел нужен, чтобы передать конкретные замечания в работу исполнителю.
akvilon-peredacha.ru
08 / 12
1
Откройте раздел
В левом меню нажмите Выдача задач.
2
Отфильтруйте список
Выберите квартиру, пункт, статус или исполнителя.
3
Отметьте замечания
Поставьте галочки у строк, которые нужно выдать.
4
Выберите сотрудника
Укажите исполнителя и дату выдачи.
5
Сохраните выдачу
После сохранения задачи появятся у сотрудника в его списке.
Проверка
Выдавайте только актуальные невыполненные замечания.
Notes: Выдача задач сотрудникам. Слайд содержит конкретные действия пользователя в CRM.

## Slide 9
09 · МАТЕРИАЛЫ
Расход материалов
Материалы списываются на конкретную работу, чтобы сохранить историю расхода.
akvilon-peredacha.ru
09 / 12
1
Откройте раздел
В меню выберите Расход материалов.
2
Выберите помещение
Найдите квартиру или коммерцию.
3
Выберите замечание
Привяжите материал к конкретному пункту работ.
4
Укажите количество
Введите материал, единицу и объем списания.
5
Сохраните расход
CRM добавит запись в историю по помещению и отчетам.
Правило
Не списывайте материал без привязки к работе: потом сложно проверить расход.
Notes: Расход материалов. Слайд содержит конкретные действия пользователя в CRM.

## Slide 10
10 · ЗАМЕРЫ
Замеры
Замеры помогают отдельно контролировать задачи по стеклу и связанным работам.
akvilon-peredacha.ru
10 / 12
1
Откройте Замеры
В левом меню нажмите Замеры.
2
Смотрите порядок
Сначала отображаются невыполненные, выполненные уходят в конец.
3
Используйте поиск
Ищите по квартире, тексту или номеру задачи.
4
Меняйте статус
После выполнения отметьте задачу как выполненную.
5
Проверяйте историю
Открывайте карточку задачи, если нужен контекст.
Порядок
Если выполненная строка выше невыполненной, это повод проверить фильтр или статус.
Notes: Замеры. Слайд содержит конкретные действия пользователя в CRM.

## Slide 11
11 · АККАУНТ
Смена пароля
Пароль меняется на отдельной странице, чтобы не смешивать профиль и безопасность.
akvilon-peredacha.ru
11 / 12
1
Откройте Аккаунт
Нажмите имя пользователя сверху справа и выберите Аккаунт.
2
Нажмите Сменить пароль
Кнопка находится в блоке профиля.
3
Заполните поля
Введите текущий пароль, новый пароль и повтор нового пароля.
4
Сохраните
Нажмите Сменить пароль. После ошибки проверьте текущий пароль.
5
Вернитесь назад
Кнопка Аккаунт сверху возвращает в профиль.
Безопасность
Роль видит только разработчик. Остальные пользователи видят профиль без строки роли.
Notes: Смена пароля. Слайд содержит конкретные действия пользователя в CRM.

## Slide 12
12 · EXCEL И ОТЧЕТЫ
Excel и контроль данных
Выгрузки нужны для проверки квартир, замечаний и результатов работ.
akvilon-peredacha.ru
12 / 12
1
Откройте Квартиры
На странице квартир нажмите Скачать Excel.
2
Проверьте пункты
Пункт 21: отопление. Пункт 22: канализация, в/с. Пункт 26: Отступное (ТМЦ).
3
Откройте Отчет
В меню Отчет смотрите сводку по статусам и готовности.
4
Используйте фильтры
Перед выгрузкой примените нужные фильтры.
5
Проверьте файл
После скачивания откройте Excel и убедитесь, что столбцы не смещены.
Контроль
Если в Excel виден пункт 47 Доп соглашение, нужно сообщить разработчику: это должен быть пункт 26.
Notes: Excel и контроль данных. Слайд содержит конкретные действия пользователя в CRM.