ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Специализированный застройщик

«Аквилон-Северодвинск»

ИНН/КПП 2901297953/290101001, ОГРН 1192901006924

Юридический адрес: 164515, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 85, корпус 1, офис 2

Претензия

Исх. №____  от 16.09.2026 г.

ИП Соловьевой Е.П

164520, Архангельская обл., г. Северодвинск

ул. Индустриальная, д.27, кв.7

Уважаемая Елена Петровна!

В рамках исполнения гарантийных обязательств ________, договора подряда № 07-04/2025 от 07.04.2025, заключенным между Техзаказчик (далее-Техзаказчик) и ИП Соловьевой Е.П (далее-Подрядчик), направляем в Ваш адрес дефектные ведомости, с перечнем недостатков, выявленных участниками долевого строительства в процессе передачи квартир, расположенных по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова 79 к 3 (ЖК "Квартал 100" - 5 очередь).

На основании изложенного, просим устранить проявившиеся недостатки в течение 3 рабочих дней с момента получения настоящей претензии и направить на электронный адрес: v.hudoverdiev@group-akvilon.ru  информацию о результате выполненных Вами работ.

В случае неисполнения настоящего требования, ООО СЗ «Аквилон-Северодвинск» будет вынуждено привлечь специализированную организацию для устранения допущенных Вами недостатков работ с возложением затрат и ущербов на Вашу организацию, а также оставляет за собой право обратиться в суд.

Направлено на адрес эл. почты: a-tarkov@bk.ru

Приложение:

- Дефектные ведомости от 16.09.2026 г.

- Все работы по устранению замечаний сдавать данным представителям Застройщика:

Владимир Худовердиев 8 (921) 080-82-00

| Директор ООО СЗ "Аквилон-Северодвинск" |  | Поплевин В.Е. |
| --- | --- | --- |

Исп.: Худовердиев Владимир Сергеевич т. 8 (921) 080-82-00

v.hudoverdiev@group-akvilon.ru

| Дефектная ведомость ЖК "Квартал 100" - 5 очередь |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стены. Потолки (штукатурка/шпаклёвка) |  |  |
| № кв | № строительный | Замечания |
| 2 | 1-2-2 | Не убраны штробы комплексно в квартире. Сколы штукатурного основания рядом с электрическим щитом в коридоре. |

| Дефектная ведомость ЖК "Квартал 100" - 5 очередь |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стены. Потолки (штукатурка/шпаклёвка) |  |  |
| № кв | № строительный | Замечания |
| 2 | 1-2-2 | Выполнена зачистка поверхности. |